跑团组局小程序 · 上架前置决策

主体变更与 QQ 端说明

整理日期 2026-07-19　·　技术栈 uni-app · 微信云开发　·　用途 主体、备案、多端策略决策依据

摘要 · 三句话版

1  QQ 端不用做了。腾讯已于 2026 年 7 月 1 日公告 QQ 全面接入微信小程序，只需做微信小程序一个，QQ 用户可直接在 QQ 内搜索打开。

2  主体可从个人变更为企业，但不可逆。官方支持「个人迁至组织」，不支持反向迁回，总花费约 1100–1600 元。

3  顺序很重要：先变更主体，再做备案。做反会导致备案作废、要注销重来，白等两三周。

一  小程序主体变更（个人 → 企业）

微信官方支持个人主体迁至组织主体，但不支持个人迁个人、组织迁个人。这是一扇单向门：迁到公司名下后就再也迁不回个人名下，日后若要变更只能迁到另一个企业主体。

决策提示　若使用家人或亲友公司的营业执照，需先想清楚长期归属——公司若注销、或将来希望独立运营，小程序归属会很被动。这是权属问题不是技术问题，建议提前与执照方达成书面共识。

入口：小程序后台 → 设置 → 基本信息 → 主体信息 → 小程序主体变更。流程：同意须知 → 信息填写 → 授权验证 → 支付费用 → 平台审核。需上传原主体证件、目标主体证件、迁移申请函，并选择是否同时变更管理员与昵称。主体变更不影响用户数据，小程序仍保留在用户的「我的小程序」列表中。

| 费用项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主体变更审核服务费 | 300 元 / 次 | 无论审核是否通过均不退款 |
| 微信认证费 | 300 元 / 年 | 原个人主体若未做过微信认证，变更后需另付 |
| 申请函公证费 | 约 500–1000 元 | 各地公证处收费不同，线下一般 3–5 个工作日 |
| 合计 | 约 1100–1600 元 | 首次办理的现实预算 |

关键材料：申请函 + 公证书

《小程序主体变更申请函》须由公证处对印鉴做公证。公证前必须逐字核对：小程序原始 ID（不是 AppID）、原主体与目标主体的名称及证件号、双方管理员信息、日期——错一个字就要重新公证，公证费不退。另需双方主体证件彩色原件照片、法人身份证正反面、公章。

提高通过率：防驳回清单

驳回主要集中在材料形式问题而非资质判断，逐条核对可显著提高一次通过率：

☐  申请函用后台当前最新模板，旧版直接驳回

☐  多页文件加盖骑缝章

☐  证件照须彩色原件，黑白复印、模糊翻拍会被拒

☐  公章样式与主体备案信息完全一致

☐  公证前逐字核对申请函全部信息

☐  绑过微信支付的，审核通过后 15 天内解绑，超时作废

☐  审核期 30 天内有 3 次补充机会，别一次用完

☐  变更后原服务类目失效，需用新主体资质重新提交

时机优势　「小程序存在未处理投诉」是驳回原因之一。本项目尚未上线、无用户投诉，是主体变更最干净、通过率最高的时间窗口。

二  QQ 端策略：不需要单独开发

结论　不需要注册 QQ 小程序账号，不需要单独备案，不需要维护第二套代码。只做微信小程序一个，QQ 用户即可在 QQ 客户端内直接搜索并打开。

| 时间 | 腾讯平台战略调整 |
| --- | --- |
| 2025-05 | QQ 9.1.70 版本开启小范围测试，QQ 支持运行微信小程序 |
| 2025-07 | 媒体报道微信与 QQ 小程序打通，超 90% 主流微信小程序可在 QQ 顺畅使用 |
| 2026-07-01 | 腾讯正式公告：QQ 全面接入微信小程序，建议开发者尽快迁移 |

公告要点：目的是「降低开发者双端开发量和小程序维护成本」，一次开发即可覆盖微信、QQ 两端；存量 QQ 小程序目前不受影响、仍可更新，但平台已提供 QQ openid 获取接口与用户通知能力，专门用于帮开发者迁移用户资产；迁移非强制，由开发者自行决定。综合判断：QQ 小程序平台正在有序收尾，新项目不应再投入 QQ 端开发。

用户怎么找到：QQ 顶部搜索框点击「小程序」，搜名称即可，图标右下角带绿色角标的表示来自微信。首次打开会跳转微信授权一次，此后打开其他微信小程序均无需再授权。目标用户是 QQ 群跑团玩家，首次授权需装有微信，对该群体基本无门槛。

注意　QQ 开放平台文档站（q.qq.com/wiki）中仍保留「QQ 小程序与微信小程序账号不互通、需分别注册」等存量表述，文档未随战略调整更新。查阅时以官方公告为准，而非文档站内容。

三  执行顺序

1. 确认企业营业执照可用、法人配合　— 这一步卡住的话后面都免谈

2. 小程序主体变更（个人 → 企业）　— 期间小程序照常开发，不受影响

3. 微信认证 + 重新提交服务类目　— 变更后原类目失效，需用新主体资质重报

4. 提交小程序备案　— 必须在主体变更完成之后

5. 提审上架　— 备案号下发后方可发布版本

为什么不能先备案

当备案的主办单位名称和统一社会信用代码都变更时，微信不支持走「变更备案」流程，必须先完成主体变更 → 注销当前备案 → 用新主体重新发起备案。也就是说，若在主体变更前先做了备案，这份备案会整个作废重来，白白浪费两到三周审核周期。

- 仅名称变更、统一社会信用代码未变的情况，可以直接走变更备案流程

- 因主体变更而注销备案的，注销期间暂不影响小程序使用，但应尽快用新主体重新发起；注销备案不可逆

| 备案环节 | 耗时 |
| --- | --- |
| 备案信息填写 | 当天 |
| 平台初审 | 1–2 个工作日 |
| 工信部短信核验（12381 发送，须 24 小时内完成） | 当天 |
| 各省通信管理局审核 → 下发备案号 | 1–20 个工作日 |

四  其他上架前置事项

服务类目

切勿选择「游戏」类目——要求提供游戏版号，普通开发者无法取得，必选必拒。本产品是「组局信息发布工具」不是游戏本体，此区分需在类目和服务描述中明确体现。建议优先报「工具」类目，与产品实际定位（发布编辑器为主、浏览大厅为辅）相符。

UGC 合规能力（当前代码尚未实现，属开发工作量）

本产品含用户生成内容（招募标题与描述、昵称与签名、头像、演绎记录），微信对此类小程序有硬性要求，缺失会导致驳回：①内容安全检测——用户提交的文字、图片需调用微信内容安全接口校验；②举报入口——招募详情页、用户主页需提供举报违规内容的入口；③拉黑 / 屏蔽功能——用户需能屏蔽特定用户，屏蔽后不再看到其内容。

隐私指引与域名

产品收集头像、昵称、QQ 号 / 微信号，需在后台填写《用户隐私保护指引》声明，否则相关接口调用会被限制。另外，本项目采用微信云开发架构，小程序备案不需要域名和服务器；已有的域名 / 服务器可留作官网用途，那种情况才涉及传统网站 ICP 备案。

信息可靠性与来源

高可信（多来源交叉印证 + 官方渠道）：个人主体可变更为企业主体且不可逆、变更费 300 元不退款、申请函需公证、备案须先变更后注销重做、QQ 全面接入微信小程序。中等可信（社区问答帖与技术博客转述）：费用的具体叠加方式、公证费区间与时效、各项驳回原因占比。微信官方页面多为 JavaScript 渲染、程序化抓取受限，部分细节来自二手来源——实际办理时请在后台走到付款环节前再核对一次费用明细，并以当时后台展示的规则为准。

主体变更　微信开放社区：小程序主体变更申请步骤 / 修改主体为企业是否还需 300 元认证费 / 主体变更申请函公证指引　·　腾讯客服：小程序主体变更介绍

备案　微信开放社区：小程序更换主体重新备案方式 / 主体已变更是否需重新备案 / 微信小程序需完成备案才可上架 / 主办者冲突提示

QQ 端　IT之家：QQ 将全面接入微信小程序，建议开发者尽快迁移　·　新浪财经：微信与 QQ 实现「小程序」互通　·　微信开放社区：微信小程序支持在 QQ 客户端使用　·　QQ 开放平台文档 q.qq.com/wiki（存量文档，部分已过时）

本文档由 AI 检索公开资料整理，非官方文件。政策与费用可能调整，实际办理请以微信公众平台后台当时展示的规则为准。